## Slide 1: CADRE LOGIQUE (Format & composantes)

## Slide 2: Cadre Logique
C’est un instrument de Gestion de Cycle de Projets (privilégié par UE)
C’est un ensemble de procédures et d’instruments d’analyse, de planification, de suivi et d’évaluation des projets et programmes qui favorisent la participation des concernés et assure la transparence des actions à travers des objectifs précis et mesurables.

## Slide 3: Cadre Logique
Le cadre logique permet de:
Définir des objectifs clairs et réalistes
Améliorer la communication et la coopération entre le projet, la tutelle, les organisations partenaires en favorisant la planification commune, l’emploi d’une documentation et d’une terminologie claire
Délimiter la sphère de responsabilité de l’équipe du projet
Disposer d’une base de données et d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation du projet

## Slide 4: L'approche du Cadre Logique
Analyse des problèmes –
identifier les parties concernées,
leurs problèmes-clés, les potentiels
et les contraintes; déterminer les
relations de causes à effets
Analyse des objectifs –
élaborer les objectifs en partant des
problèmes identifiés; identifier les
relations entre les moyens et les
fins
Analyse de la stratégie –
identifier les différentes stratégies
pour atteindre les objectifs; arrêter
les objectifs
Analyse des risques
Schéma du cadre logique –
définir la structure du projet, tester sa
logique interne et formuler des
objectifs en termes mesurables
Planification des activités -
déterminer la séquence et la relation
entre les activités; estimer la durée;
fixer les étapes principales du
processus, attribuer les
responsabilités
Planification des ressources -
élaboration du plan des intrants et du
budget
PHASE PLANIFICATION
PHASE ANALYTIQUE

## Slide 5: Objectif global
Objectif à un niveau élevé, à laquelle l'intervention devra contribuer.
Avantages sociaux et/économiques à LT auxquels contribuera le projet
D'autres projets ou activités contribuent également à la réalisation de cet objectif global.
Niveau impact

## Slide 6: Objectif spécifique
Objectif visé par l'intervention et qui doit être atteint pendant la durée de l'intervention
Avantages que les bénéficiaires retireront des services du projet

## Slide 7: Résultats
Les produits des activités entamées, qui ensemble réaliseront l'objectif spécifique.
Produits ou services tangibles apportés par le projet .

## Slide 8: Activités
Les tâches à réaliser pour obtenir les résultats souhaités.
Les activités sont le plus souvent déterminées par des techniciens sur la base de leurs connaissances techniques spécifiques.

## Slide 9: Indicateurs
5 informations :
Par quels critères ? (le poids, ...)
Chez quelle population / groupe cible ?
Dans quelle région
À quel temps ? (de 2010 à ....)
À quel niveau ? (niveau problème, niveau objectif..)
Un indicateur se compose de
La variable (quoi ?)
Groupe cible (qui ?)
Valeurs présentes et futures (valeur initiale et valeur(s) cible(s)) (combien ?)
Temps imparti pour que le changement intervienne (quand ?)
Lieu (où ?)

## Slide 10: Indicateurs objectivement vérifiables
La description opérationnelle des objectifs et des résultats intermédiaires en termes de qualité, quantité, lieu et temps.
Les indicateurs permettent une évaluation précise des objectifs.
Critères : SMART

## Slide 11: Critères IOV : SMART
Spécifique
Mesurable (quantitativement/qualitativement)
Acceptable (coût)
Réaliste / répondre aux besoins
Temps (limité)

## Slide 12: Sources de vérification
Elles indiquent où et sous quelle forme l'on tire les informations sur la réalisation des objectifs et résultats (opérationnalisés en IOV).
Comment l’information va –telle être collectée: quand ? et par qui ?

## Slide 13: Suppositions / Hypothèses
Facteurs qui échappent à l'influence directe de l'intervention, mais qui sont très importantes pour atteindre les résultats intermédiaires, les objectifs spécifiques et l'objectif global.

## Slide 14: Moyens
Moyens nécessaires pour exécuter les activités planifiées.
On distingue les ressources humaines, physiques et financières.

## Slide 15: Coûts
Transcription des moyens humain et financier en termes monétaires.

## Slide 16: Conditions préalables
Elles décrivent les facteurs réalisés et les décisions prises avant le démarrage du projet.
"Une convention signée" et "les moyens disponibles" sont deux exemples de conditions préalables.

## Slide 17
CL / Appréciation des facteurs externes Logique zig zag
Objectif global
Objectif spécifique
Résultats intermédiaires
Activités
Suppositions
Hypothèses
Hypothèses
Conditions préalables
+
+
+

## Slide 18
L’objectif spécifique est une somme de résultats :
« Le traitement de l'eau est amélioré et les niveaux de déversement direct dans la rivière sont réduits »
L’objectif spécifique est la conséquence des résultats :
« Qualité de l'eau de rivière améliorée »
Exemple CL
Mauvaise pratique
Bonne pratique
Rédaction des objectifs

## Slide 19: CL / Format & composantes
Sources de vérification
Sources de
vérification
Indicateurs
Objectif
spécifique
Indicateurs
Objectifs globaux
Résultats
Hypothèses
Indicateurs
Sources de
vérification
Hypothèses
Activités
Moyens
Coûts
Hypothèses
Conditions
préalables

## Slide 20
Objectifs globaux
Contribuer à améliorer la santé des familles, en particulier des moins de 5 ans, et l'état général de l'écosystème riverain
Objectif spécifique
1. Améliorer la qualité de l'eau de la rivière
Résultats
Activités
(Peuvent ne pas être incluses dans la matrice même, mais exposées sous forme de calendrier d'activités)
Rédaction - objectifs, résultats, activités
Hiérarchie des objectifs
Exemple de rédaction
1.1. Réduction du volume des eaux usées déversées directement dans le réseau fluvial par les ménages et les usines
1.1.1. Sondage de base des ménages et des entreprises
1.2. Normes de traitement des eaux usées établies et effectivement en vigueur
1.1.2. Réalisation de spécifications d'ingénierie en vue de l'ex du réseau d’égouts
1.1.3. Préparation des documents d’appel d'offres et choix du contractant
1.1.5. Préparer et diffuser des informations publiques et un programme prise de sensibilisation
1.1.4. Trouver les moyens d’inciter les usines à utiliser des technologies propres
1.1.6. Etc.

## Slide 21: CL : les limites
Il est très important de garder à l'esprit que le CL n'est que le résultat d'une analyse faite à un certain moment.
Si les conditions changent ou si la situation diffère de celle supposée, il faut qu'il soit possible d'adapter le CL là où c'est nécessaire. Bien sûr, il faut se mettre d'accord sur les procédures à suivre pour introduire des changements.